Заключение

о проведённом тестировании на 06.10.2020

Основываясь на данных о пройденных тестах, из диаграммы Burndown видно, что за 2 дня было пройдено со статусом «Passed» всего 13 тестов из 50. А С учётом того, что на исправление обнаруженных багов (к вечеру 06.10.2020 открыто 22 бага) и их повторное тестирование остаётся 1 день, команда не успеет обработать такое количество тестов ввиду сжатых сроков установленных заказчиком. При этом также исходя из данных остаётся 12 не взятых в работу тестов, что может говорить о нехватке людей задействованных в тестировании.

Предложения:

- Перераспределить равномерно количество тестов между QA инженерами.

- Согласовать с заказчиком новый срок окончания тестирования. При этом отметить, что после завершении тестирования и исправления багов раньше установленного срока, сообщить заказчику о результатах. Это позволить сдать продукт ранее вновь установленного дедлайна.

- Задействовать в команде разработчиков больше специалистов, т.к. исправление багов идёт очень медленно (на 22 открытых бага приходится всего 3 закрытых на 06.10.2020). Также для команды тестирования, если это позволяет штат рабочих. Возможно нанять новых сотрудников на проект, но в этом случае также потеряем время пока они познакомятся с проектом.

- Всё-таки приобрести testIT, для более быстрого составления отчётности и оперативной связи внутри команды. =-)))